Journal de progression

## 16 Décembre 2021 :
- Création et configuration du GitHub pour le projet (Evan)
## 17 Décembre 2021 :
- Modification de l’arborescence (Benjamin B)
- Mise en place de la lecture bit à bit d’un fichier avec bfile et script de test en Perl (Benjamin B , Evan , Alexis, Mathieu)

18 Décembre 2021 :
- Phase 1 presque terminée (Evan)
- Mise en fonction des affichages et formatage des sorties (Benjamin B)

20 Décembre 2021 :
- Correction de lecture du fichier ELF (Benjamin)
- Avancée sur l’affichage et la lecture phase 2 (Benjamin B, Evan)

21 Décembre 2021 :
- Mise en forme de l’affichage des entêtes de sections (Benjamin B)

22 Décembre 2021 :
- Lecture des entêtes de sections (Evan)

24 Décembre 2021 :
- Mise en place pour l’utilisation de fread au lieu de bfile (Benjamin B)

29 Décembre 2021 :
- Utilisation de fread pour la lecture de l’entête (Benjamin B)

31 Décembre 2021 :
- Suppression totale des fichiers bfile et mise en place des options avec getopt_long (Benjamin B)

03 Janvier 2022 :
- Création de structures pour faciliter la programmation et correction des fuites mémoire avec Valgrind (Benjamin B)

04 Janvier 2022 :
- Avancée et correction de la phase 2 (Benjamin B)

05 Janvier 2022 :
- Fin de la phase 2 (Benjamin B)
- Avancée phase 3 (Evan)
- Correction et fin de la phase 3 + fin phase 4 (Benjamin B)
- Commencement de l’affichage de la Phase 5 (Benjamin B)

06 Janvier 2022 :
- Correction de bugs suite aux merge (Benjamin B)

07 Janvier 2022 :
- Fin phase 5 et passage de Valgrind (Benjamin B)

08 Janvier 2022 :
- Création de structures pour toutes les tables du fichier ELF (Benjamin B)

10 Janvier 2022 :
- Remplissage des structures selon le fichier ELF pour la partie 2 (Evan, Benjamin B, Alexis, Mathieu)

11 Janvier 2022 :
- Correction des fuites mémoires (Benjamin B)

12 Janvier 2022 :
- Avancement et fin des étapes 6 , 7 , 8 et 9 (Benjamin B, Evan, Alexis)